# Załącznik nr 2

# UMOWA NR ..............

Zawarta w dniu ............... w Kozienicach, pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

Gminą Kozienice,

z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,

reprezentowanym przez:

1. ................................................................................................

a

WYKONAWCĄ:

....................................................................................................

z siedzibą ...................................................................................

NIP ........................... REGON ...................................................

reprezentowanym przez:

1. .................................................................................................

2. ................................................................................................

którego wyboru dokonano w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zabytkowej oficyny pałacowej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozienicach, wpisanej do rejestru zabytków pod poz. nr 98/A/81, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zwanej dalej „Dokumentacją projektową”.

2. Integralną cześć umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy złożona w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie Dokumentacji projektowej  o której mowa w ust. 1.

§ 2

1.Zamówienie obejmuje wykonanie Dokumentacji projektowej na remont n/w obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego :

  - Budynku oficyny pałacowej z wieżą i budynkiem kotłowni.

  - Zbiornika fontanny.

  - Przyobiektowych chodników i nawierzchni jezdni.

2. Wykonawca, w ramach zadania określonego w  ust.1, zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji projektowej w formie elektronicznej po 1 egzemplarzu na płycie CD i w formie pisemnej w 6 egzemplarzach ( oddzielnie dla każdego z obiektów o których mowa w ust. 1). Kosztorysy inwestorskie: w formie elektronicznej na oddzielnych płytach CD i w formie pisemnej po 2 egzemplarze, dla każdej z branż i każdego obiektu oddzielnie.

3. Zamówienie obejmuje wykonanie Dokumentacji projektowej w następującym zakresie rzeczowym:

3.1.   Inwentaryzacja budowlano-konserwatorska wraz z zaznaczeniem elementów budowlanych

instalacji i urządzeń do wymiany i remontu.

  - Ekspertyza techniczno-konserwatorska stanu technicznego budynku oficyny z wieżą  i fontanny wraz z niezbędnymi rozwiązaniami projektowymi w zakresie remontu obiektów, a jeżeli zaistnieje         potrzeba również z programem prac konserwatorskich i restauratorskich.

  - Ekspertyza mykologiczno-budowlana wraz z oceną przyczyn i stopnia zawilgocenia i porażenia grzybem, techniczną oceną możliwości wykonania zbiegów renowacyjnych oraz programem prac zabezpieczających przed wilgocią i grzybem i koniecznych prac remontowych.

  - Koncepcje: remontu oficyny z wieżą, remontu zbiornika fontanny, remontu chodników i nawierzchni jezdni w zakresie niezbędnych rozwiązań techniczno-konserwatorskich, które po zatwierdzeniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zamawiającego stanowić będą podstawę dalszych prac projektowych.

  - Wybór i zatwierdzenie koncepcji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zamawiającego.

  - Projekt budowlany wraz z obliczeniami remontu oficyny i wieży.

  - Projekt remontu chodników i nawierzchni jezdni.

  - Projekt zabezpieczenia zbiornika fontanny.

  - Projekty wykonawcze remontu instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznej, odgromowej, wentylacyjnej.

  - Projekt remontu przyłączy kanalizacji sanitarnej.

  - Projekt instalacji antywłamaniowej i p.poż.

  - Przedmiary robót z podziałem na obiekty i branże.

  - Kosztorysy inwestorskie z podziałem na obiekty i branże, z koniecznością jednokrotnego sporządzenia nieodpłatnie na życzenie zamawiającego, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 3 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w formie elektronicznej w programie „NORMA”.

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oddzielnie dla obiektów.

  - Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Oświadczenie projektanta o zgodności i ujęciu wszystkich branż w opracowanej dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, kosztorysach inwestorskich oraz zgodności projektu budowlanego i projektów wykonawczych z obowiązującymi przepisami.

  - Niezbędne uzgodnienia, w tym konserwatorskie, sprawdzenia, wymagane przepisami prawa inne niezbędne prace badawcze, ekspertyzy, opinie, inne materiały niezbędne do projektowania itp.

  - Ostateczny dokument wydany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zatwierdzający dokumentację projektową.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w oparciu o projekty wchodzące w skład dokumentacji projektowej.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku zmiany przepisów prawa w czasie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania przedmiotu umowy z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, aktów prawnych.

Projekt budowlany powinien być opracowany w takim zakresie szczegółowości by możliwe było uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektową zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. „ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz.U. z 2004r. Nr 202,  poz. 2072),  obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, przepisami odrębnymi, obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przy zastosowaniu materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania, musi zawierać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 20-03r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

3. Wykonawca określi przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia zostanie opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny".

Opis techniczny zawierać będzie wszelkie informacje dotyczące przyszłego zadania inwestycyjnego w sposób precyzyjny, jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zastosuje nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

4. Kosztorys inwestorski Wykonawca wykona uwzględniając obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra   Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym ( Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r., Nr 130, poz. 1389). Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót musi obejmować zakres robót koniecznych do wykonania inwestycji i być zgodny z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej.

5. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie wykorzystana przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont obiektu. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie, na żądanie Zamawiającego wydawać opinie i udzielać pisemnych odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania przetargowego oraz w razie konieczności dokonać zmian i uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, aż do jego zakończenia.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektową z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług.

2. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności:

a/ zachowując zabytkowy charakter obiektu:

- poprawić stan techniczny zdegradowanej substancji budowlanej  w tym dachu i obróbek

blacharskich, elewacji i elementów dekoracji architektonicznej, ścian wewnętrznych i zewnętrznych,

stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych i

odgromowej, przyobiektowych chodników, nawierzchni jezdni i terenów zielonych;

- docelowo zabezpieczyć zbiornik fontanny poprzez wzmocnienie odporności na uszkodzenia

mechaniczne  i  zabezpieczenie przed przesiąkaniem,

- wymienić  lub/i wyposażenie obiektu w niezbędne instalacje i urządzenia.

- stworzyć dogodne funkcje użytkowe obiektu, w tym sanitarne,

- poprawić estetykę obiektu w celu nadania budynkowi jednolitego stylu,

- zapewnić dostępność obiektu i pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,

b/ zawierać rozwiązania zgodne z przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wszelkie niezbędne dokumenty i stanowić podstawę do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

c/stanowić materiał wyjściowy umożliwiający, zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

d/ ustalenia z należytą starannością wartości zamówienia na roboty ujęte w Dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- merytoryczną za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych oraz uwzględnienie obowiązujących przepisów,

-  cywilną za błędy i niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja projektowa nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również będzie wolna od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność zamawiającego, oraz nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w stosunku do osób trzecich ( w szczególności do ubiegających się o zamówienie publiczne na roboty budowlane) w zakresie wiedzy jaką posiadł w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5

1. Koncepcja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie podlegała uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym na etapie jej opracowania. Uzgodnienia prowadzone pomiędzy stronami będą mieć formę pisemną w postaci notatek służbowych bądź protokółów zawierających wytyczne do projektowania.

2. Ostateczne prace projektowe Wykonawca rozpocznie po akceptacji i pisemnym zatwierdzeniu przez strony, o których mowa w ust.1, ostatecznej wersji koncepcji, powstałej w wyniku analizy udostępnionych dokumentów, przeprowadzonych badań i ekspertyz, przyjętych rozwiązań zgodnych przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Termin opracowania projektu koncepcji ustala się do dnia ...........................................................

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy dokumentacja projektowa wykazywać będzie rozbieżności w stosunku do zatwierdzonego przez strony projektu koncepcji.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy, wraz z oświadczeniem o kompletności tych prac, w terminie do dnia ........................................

§ 7

1. Funkcję Projektanta Głównego do kierowania pracami projektowymi pełnił będzie ..........................

2. Przy realizacji przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy uczestniczyć będzie zespół projektowy w składzie:

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3. Zmiana składu zespołu projektowego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej.

4. Projektanci wskazani w ust. 2 zobowiązani są do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie projektów wchodzących w skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się ...................................................................................................................................................................

6. Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą i koordynacji prac projektowych Zamawiający wyznacza  ............................................

§ 8

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac projektowych innemu Wykonawcy wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

2. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy z Podwykonawcą. Treść projektu umowy nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami.

3. Zamawiający ma prawo zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia co do treści umowy jak i samego Podwykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający, w ciągu 14 dni od skutecznego przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Umowy mają formę pisemną pod rygorem nieważności.

6. Umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą bez akceptacji Zamawiającego nie wywołują skutków prawnych pomiędzy Zamawiającym a Podwykonawcą.

7. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres przedmiotu umowy:

..................................................................................................................................................................

8. Wykonawca powierza Podwykonawcy następujący zakres przedmiotu umowy:

...................................................................................................................................................

9. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 9

1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację projektową zaopatrzoną w:

a/   wykaz opracowań ( opis części składowych Dokumentacji projektowej),

b/ pisemne oświadczenie, że dokumentacja wykonana  została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i wydana jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

c/  pisemne oświadczenie, że przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego część składową.

d/  pisemne oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia o których mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

2. Ustala się, że miejscem odbioru Dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. Sposób przekazania i odbioru Dokumentacji projektowej określa § 10 niniejszej umowy.

3.  Przy przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej Dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z całości Dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do dowolnego adaptowania lub swobodnego korzystania z całości Dokumentacji projektowej lub z jej części (w tym: do realizacji na jej podstawie obiektu budowlanego, posługiwania się Dokumentacją przed właściwymi organami administracyjnymi, wykorzystania przy udzielaniu zamówienia publicznego, w tym udostępniania poprzez Internet i wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania utworu m.in. techniką drukarską, cyfrową, ).

5. Przejście na  zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust.4, następuje z momentem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej lub jej części (tj. podpisania Protokółu Przekazania Dokumentacji Projektowej) w formie oświadczenia Wykonawcy i całego zespołu projektującego o prawie Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania w całości Dokumentacji projektowej lub dowolnej jej części. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowiązany wydać Dokumentację projektową Zamawiającemu w całości, nie uszkodzoną, pozbawioną wszelkich wad technicznych i prawnych.

§ 10

1. Po przekazaniu Dokumentacji projektowej zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 umowy, upoważniony przedstawiciel zamawiającego potwierdzi dostarczenie Dokumentacji projektowej podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokółu Przekazania stanowi pokwitowanie odbioru Dokumentacji projektowej pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.

2. Zamawiający lub upoważniony przez zamawiającego podmiot/osoba fizyczna, w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia dostarczenia Dokumentacji projektowej, dokona weryfikacji przekazanej Dokumentacji  projektowej pod kątem zgodności jej wykonania z niniejszą umową.

3. Jeżeli przekazana Dokumentacja projektowa będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w niniejszej umowie, Zamawiający w terminie określonym w ust. 2, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej Dokumentacji projektowej i wezwie Wykonawcę, aby w ciągu 7 dni, usunął zgłoszone przez zamawiającego nieprawidłowości lub wady Dokumentacji projektowej lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości. W uzasadnionych przypadkach strony mogą ustalić inny termin usunięcia nieprawidłowości lub wad.

4. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji projektowej, Zamawiający w terminie określonym w ust.2 przekaże Wykonawcy podpisany obustronnie  Protokół Odbioru.

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust.3, zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji projektowej, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do  postanowień ust. 1 i 2.

6. Jeżeli Dokumentacja  projektowa przekazana zamawiającemu zgodnie z ust.5 nie będzie zgodna z założeniami niniejszej umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, lub zażądać obniżenia wynagrodzenia za przedmiot umowy. W takim wypadku Dokumentacja projektowa może być zatrzymana przez Zamawiającego bez uregulowania należności i przechodzi na jego własność, a jej wyniki mogą być udostępnione osobom trzecim. Tym samym Wykonawca zrzeka się praw autorskich oraz wyraża zgodę na wykorzystanie Dokumentacji projektowej do dalszych prac projektowych.

7. Odbiór Dokumentacji projektowej uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokółu Odbioru. Protokół Odbioru podpisany przez obie strony stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

8. Za terminowe przekazanie Dokumentacji projektowej uważać się będzie złożenie jej w siedzibie Zamawiającego przed lub w dniu określonym w § 6 niniejszej umowy.

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru Dokumentacji projektowej jeżeli została ona wykonana w sposób wadliwy, sprzeczny z umową lub niekompletny.

§ 11

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto  słownie: .....................................................................................................................................................

w tym:

a/ budynek oficyny pałacowej z wieżą i budynkiem kotłowni - kwota brutto .............................................

b/ zbiornik fontanny - kwota brutto ..........................

c/ przyobiektowe chodniki i nawierzchnia jezdni - kwota brutto ...............................................................

2.Kwota określona w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty: map do celów projektowych, uzgodnień, decyzji, opinii, ekspertyz, koszty dojazdów i pomiarów geodezyjnych, badań i sprawdzeń, nadzoru autorskiego, projektów branżowych, podatku VAT itp.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji i nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej zmiany podatku VAT.

§ 12

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane prace nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie Protokółu odbioru kompletnej Dokumentacji projektowej, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, z konta  Zamawiającego 23 1060 0076 0000 4014 9000 0215 na konto Wykonawcy nr .....

2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe w przypadku zakończenia prac projektowych i dokonania odbioru dokumentacji projektowej  jednego lub dwóch obiektów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3.

3. Podstawą rozliczenia prac, o których mowa w ust. 2, będzie Protokół odbioru dokumentacji projektowej, sporządzony zgodnie z postanowieniami § 9 i 10 niniejszej umowy.

4. W takim przypadku wynagrodzenie za wykonane prace projektowe nie może przekroczyć 50% wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustalonego § 11 ust. 1 pkt. b i c dla poszczególnych obiektów .

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 13

1.Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu:

a/   odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych – 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy–  0,5%  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 6 .

c/ za zwłokę w usunięciu braków lub wad – 0,5% za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie braków lub wad.

d/ odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Projektanta - 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

e/ z tytułu nienależytego wykonania umowy – 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

3.Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

§ 14

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego  z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przekazanej Dokumentacji projektowej, w szczególności zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania Dokumentacji projektowej niezgodne z  parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych, a także ustalonymi w niniejszej umowie warunkami, niezgodności rozwiązań z ustaleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i niekompletności opracowania.

2. Za wady Dokumentacji projektowej zostaną uznane w szczególności trzy rodzaje wad:

a/ dotyczące Dokumentacji projektowej,

b/ dotyczące  ujawnionych w trakcie realizacji projektu,

c/ obniżające wartość użytkową po wybudowaniu choćby części obiektu lub całości.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat  licząc od dnia oddania przedmiotu umowy, jednak nie wcześniej jak po realizacji projektu.

4. Zarzuty z tytułu rękojmi mogą być zgłoszone także po upływie tego terminu, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o stwierdzonej wadzie.

§ 15

1.Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia oraz w trakcie jego realizacji Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

2. Zamawiający zastrzega sobie aby technologia wykonania oraz zaproponowane materiały były ogólnodostępne, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania i nie zawężały rynku potencjalnych wykonawców.

3. Jeżeli w toku wykonywania Dokumentacji projektowej zajdzie konieczność wykonania prac nie objętych zakresem rzeczowym wymienionym w § 2 umowy, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona je w ramach zawartej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego.

5.W przypadku, gdy Dokumentacja projektowa wymagać będzie poprawek lub uzupełnień, wynikłych w trakcie wdrażania do realizacji Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się je wykonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9.

6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za niezgodności pomiędzy Dokumentacją projektową, a sporządzonym na jej podstawie przedmiarem robót, które mogą się ujawnić w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

§ 16

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych.

2.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA: