# załącznik nr 2

# UMOWA NR ......................

W dniu .............. w Kozienicach, pomiędzy Gminą Kozienice,  z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

mgr inż. Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice

a

reprezentowanym przez:

..................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, którego wyboru dokonano w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

  - Na opracowanie projektu budowlano – wykonawczo – kosztorysowego budowy kanalizacji deszczowej 
w ulicy Lubelskiej kod wg CPV Nr 74232220, 74233200, 74272000, 74274000,

zwanej dalej „Dokumentacją projektową”.

§ 2

Wykonawca, w ramach zadań określonych w § 1, zobowiązuje się do wykonania następujących czynności i prac dotyczących dokumentacji projektowej:

  - Szczegółowy zakres rzeczowy oraz uwarunkowania:

- Budowa kanalizacji deszczowej związanej z odwodnieniem ulicy Lubelskiej na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do Kościoła w m. Janików,

- Ocena oraz weryfikacja szczegółowej koncepcji programowej odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Kozienice będącej w posiadaniu Zamawiającego. /weryfikacja zlewni, odbiorników wód opadowych ilości wód opadowych itp./

- Uzgodnienie zweryfikowanej koncepcji z Zamawiającym,

- W projekcie technicznych oraz w zweryfikowanej koncepcji należy uwzględnić odprowadzenie wód deszczowych na podczyszczalnie ścieków wód deszczowych przy ulicy Kochanowskiego, oraz lokalnie do odbiorników poprzez istniejące kanały zrzutowe, /w obrębie mostu przez rzekę Zagażdżonkę; w okolicach ulicy: Młyńskiej; Dolnej i Przemysłowej./

- Uzgodnienie z Zarządcą wód wprowadzenia wód deszczowych do odbiorników,

- Zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej /tj. przepompownie ścieków, zasilania przepompowni lokalnych podczyszczalni itp/,

- Uwzględnić kolizje z istniejącymi sieciami,

- Uwzględnić odtworzenie nawierzchni terenów przyległych inwestycji,

Przy uwzględnieniu i założeniu:

- Projekt budowlano wykonawczo – kosztorysowy należy opracować w oparciu o zweryfikowaną szczegółową koncepcję programową odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Kozienice uzgodnioną 
z Zamawiającym,

- Projekt budowlano wykonawczo – kosztorysowy należy opracować zgodnie z koncepcją budowy kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej  uzgodnioną z Zamawiającym,

- Zamawiający posiada prawomocną decyzje lokalizacji inwestycji na budowę kolektora w pasie drogi krajowej, /do ewentualnego wykorzystania/

- Teren charakteryzuje się zabudową jednorodzinną, zagrodową,

- Teren wyposażony jest w infrastrukturę techniczną,

  - Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania wspólny dla ulic:

- Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz określone przez Zamawiającego jak i przez zarządców dróg i sieci przyległych,

- Zakres i treść projektu budowlanego powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji 
w terenie dla oszacowania zakresu ewentualnych kolizji, wymagających opracowań branżowych, zobowiązany jest do zdobycia na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

- Dokumentacja projektowa musi uwzględniać:

  - wypisy z rejestru gruntów właścicieli działek sąsiadujących z trasą inwestycji oraz przez tereny których przebiega i przebiegała będzie trasa inwestycji oraz sieci kolidującej, /załączyć do projektu/

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli działek przez tereny których przebiegała będzie planowana inwestycja, /w tym sieci kolidującej/,  zgody należy załączyć do projektu,

  - określenie powierzchni z danej działki przewidzianej pod lokalizację inwestycji w celu nabywania nieruchomości umożliwiającej realizację zadania,

  - uzyskanie zgód właścicieli działek na dokonanie podziału działek pod planowana inwestycję /wzór wniosku można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska/,

  - uzyskanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych terenu objętego zamówieniem dla potrzeb projektowych, w skali 1:500 lub 1:1000, o zasięgu obejmującym miejsca przebudowy infrastruktury technicznej, uwzględniającej istniejące i projektowane inwestycje, spełniającej wymagania związane 
z przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

  - uzyskanie prawomocnej decyzji lokalizacyjnej w imieniu Zamawiającego i uzgodnień wynikających z tej decyzji jeśli przepisy i zakres robót tego wymagają,

  - uzyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi na dzień składania projektu przepisami decyzji, opinii, uzgodnień, w tym opracowanie operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego na wprowadzenie wód od odbiornika o ile przepisy szczególne tego wymagają,

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych dla planowanego przedsięwzięcia 
i przebudowy sieci kolidującej jeśli zarządca drogi i właściciele sieci tego wymagają,

  - dokonanie w imieniu Zamawiającego uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych,

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

  - opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na roboty objęte umową, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień w 6 egz.,

  - ustalenie geologiczno-geotechnicznych warunków posadowienia rurociągów /badania polowe wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz naniesienie miejsc tych badań na mapę do celów projektowych/   –   załączyć do projektu,

  - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - inwentaryzację zieleni oraz w przypadku konieczności wycinki drzew kolidujących z trasą zadania, złożenie w imieniu zamawiającego wymaganych dokumentów na wycinkę drzew,

  - ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko i raport oddziaływania jeśli przepisy z zakresu ochrony środowiska tego wymagają,

  - kompleksowe wykonanie z podziałem na branże w 6 egz. /każdej branży / dokumentacji budowlanej; wykonawczej i kosztorysowej dla branży instalacyjnej; drogowej oraz pozostałych części branżowych uwzględniających:

    - funkcję obiektu,

    - istniejący układ drogowy oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich,

    - rozwiązania materiałowe z zastosowaniem wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania wraz z określeniem parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych zastosowanych wyrobów,

    - opracowania branżowe związane z likwidacją kolizji, w tym sieci w niezbędnym zakresie,

    - ew. zabezpieczenie i charakterystykę ekologiczną zadania,

    - zieleń w granicach opracowania,

    - warunki techniczne bezpieczeństwa, w tym użytkowania obiektu,

    - przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego obowiązujące na dzień odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności:

      - obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. 
Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, 
a w szczególności RMI z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 2003 Nr 120 poz. 1133), oraz z dnia 2.09.2004r; Dz. U. Nr 202 poz. 2072;

  - projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami   –  6 egz.,

  - sporządzenie przedmiarów robót w 2 egz. obejmujących wszystkie przewidziane do wykonania projektem roboty budowlane, w kolejności technologicznej ich wykonania / z podziałem na branże / wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych poz. specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiarowej, z wyliczeniem i zestawieniem ilości i jednostek przedmiarowych robót, kodem pozycji przedmiaru - określonym z ustalona indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych wraz z podziałem robót na grupy według Wspólnego Słownika Zamówień.

  - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w 1 egz., obejmującego wszystkie przewidziane dokumentacją projektową roboty budowlane objęte przedmiarem robót dla łącznej wartości robót bez VAT-u, dla wartości VAT, dla ceny ogółem z VAT-em wraz z wykonaniem w terminie do 14 dni na życzenie Zamawiającego jego uaktualnienia / powtórne obliczenia wartości zamówienia /.

  - pomiary geodezyjne w terenie, niezbędne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, w tym szczegółową inwentaryzację geodezyjną odwzorowującą rzeźbę terenu w obrębie projektowanego zadania w celu wyznaczenia trasy ze względu na specyfikę obiektu inżynierskiego,

  - pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót bud. w zakresie wynikającym z ustawy „Prawo budowlane",

  - wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  - zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego w przypadku takiego obowiązku,

  - opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej dla wszystkich branż i uzgodnienie jej 
z zamawiającym,

  - Wymagania dodatkowe:

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści  -  szczególnie zakresu rzeczowego,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- część rysunkowa będzie wykonana czytelnie,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką,

- skala rys. stosownie do potrzeb w uzgodnieniu z Zamawiającym

Do kompletu dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy płytę CD z zapisem elektronicznym kompletnej dokumentacji projektowej w formie PDF, przy czym kosztorys inwestorski 
i przedmiar robót sporządzony zostanie na oddzielnej płycie CD w programie kosztorysowym 
– preferowany program NORMA 3.0 i wyżej. Oprogramowanie komputerowe będzie posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
W przypadku zmiany przepisów prawa w czasie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania przedmiotu umowy z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, aktów prawnych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektową zgodnie z decyzją lokalizacyjną, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, przepisami odrębnymi, obowiązującym normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przy zastosowaniu materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania, zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, stanowić będzie podstawę do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji oraz służyć jako materiał wyjściowy do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, że zakres i forma dokumentacji projektowej będzie zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. „ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

- Wykonawca określi przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu norm, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny".

- Opis techniczny zawierać będzie wszelkie informacje dotyczące przyszłego zadania inwestycyjnego w sposób precyzyjny, jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zastosuje nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

- Wykonawca sporządzi i opracuje Kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami /Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r., Nr 130, poz. 1389)

- Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót będzie obejmować zakres robót koniecznych do wykonania inwestycji i będzie zgodny z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- świadczenia prac z należytą starannością i najlepszymi praktykami w zakresie projektowania,

- zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował 
z Zamawiającym,

- zapewnienia wsparcia i konsultacji w zakresie wynikającym z opracowanego projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektową z najwyższą starannością 
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług.

- Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności:

  - uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę,

  - opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający, zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, określenie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

  - ustaleniu z należytą starannością wartości zamówienia na roboty budowlane,

  - kompleksowej realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

  - merytoryczną za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych oraz uwzględnienie obowiązujących przepisów,

  - cywilną za błędy i niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja projektowa nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również będzie wolna od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność zamawiającego, oraz nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności w stosunku do osób trzecich 
(w szczególności do ubiegających się o zamówienie publiczne na roboty budowlane) w zakresie wiedzy jaką posiadł w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że osoby biorące udział w wykonaniu dokumentacji projektowej posiadają  dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy/ uprawnienia budowlane/ oraz aktualny dokument przynależności do właściwej  izby samorządu zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.12.2000r. „o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów” (Dz.U. Nr 5 poz.42 z 2001r.).

§ 5

- Wykonawca przed przystąpieniem do ostatecznych prac, w terminie do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji zweryfikowaną koncepcję programową, oraz wstępną koncepcję budowy kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej (m.in. proponowane rozwiązania techniczno - budowlane, powstałe w wyniku analizy przedmiotu zamówienia i posiadanej wiedzy). Zaakceptowana przez Zamawiającego wstępna koncepcja stanowić będzie podstawę do dalszej realizacji przedmiotu zamówienia. Dla przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych należy dołączyć krótką część opisową wraz ze szkicami; rysunkami.

- W uzasadnionych przypadkach uwagi Zamawiającego co do rozwiązań konstrukcyjnych i zakresu rzeczowego muszą być uwzględnione w ostatecznej wersji projektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie przyjęcia przez niego wstępnej koncepcji.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy, wraz z oświadczeniem o kompletności tych prac, w  terminie do dnia 30.03.2008r.

§ 7

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową zaopatrzoną w:

  - wykaz opracowań ( opis części składowych dokumentacji projektowej),

  - pisemne oświadczenie, że dokumentacja wykonana  została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami , zasadami wiedzy technicznej,

  - pisemne oświadczenie, że przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego część składową.

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia o których mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba zamawiającego. Sposób przekazania i odbioru dokumentacji projektowej określa § 8 niniejszej umowy.

- Przy przekazaniu pracy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania 
i korzystania z dokumentacji projektowej lub jej części. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do swobodnego korzystania z dokumentacji projektowej lub z jej części (w tym: do realizacji na jej podstawie obiektu budowlanego, posługiwania się Dokumentacją przed właściwymi organami administracyjnymi, wykorzystania przy udzielaniu zamówienia publicznego).

- Przejście na zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust.4, następuje 
z momentem przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej lub jej części (tj. podpisania Protokółu Przekazania dokumentacji projektowej). Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany wydać Dokumentację projektową Zamawiającemu w całości i nie uszkodzoną, pozbawioną wszelkich wad technicznych i prawnych.

§ 8

- Po przekazaniu dokumentacji projektowej zgodnie z § 7 ust.1 i 2 umowy, upoważniony przedstawiciel zamawiającego potwierdzi dostarczenie dokumentacji projektowej podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokółu Przekazania stanowi pokwitowanie odbioru dokumentacji projektowej pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.

- Zamawiający lub upoważniony przez zamawiającego podmiot/osoba fizyczna, w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia dostarczenia  dokumentacji projektowej, dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji  projektowej pod kątem zgodności jej wykonania z niniejszą umową.

- Jeżeli przekazana Dokumentacja projektowa będzie niekompletna lub nie będzie zgodna 
z założeniami określonymi w niniejszej umowie, Zamawiający w terminie określonym w ust. 2, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji projektowej 
i wezwie Wykonawcę, aby w ciągu 7 dni, usunął zgłoszone przez zamawiającego nieprawidłowości lub wady dokumentacji projektowej lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości. W uzasadnionych przypadkach strony mogą ustalić inny termin usunięcia nieprawidłowości lub wad.

- W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiający 
w terminie określonym w ust. 2 przekaże Wykonawcy podpisany obustronnie  Protokół Odbioru.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust.3, zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do  postanowień ust. 1 i 2.

- Jeżeli Dokumentacja projektowa przekazana zamawiającemu zgodnie z ust.5 nie będzie zgodna z założeniami niniejszej umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym 
w ust. 3, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, lub zażądać obniżenia wynagrodzenia za przedmiot umowy. W takim wypadku Dokumentacja projektowa może być zatrzymana przez Zamawiającego bez uregulowania należności i przechodzi na jego własność, a jej wyniki mogą być udostępnione osobom trzecim. Tym samym Wykonawca zrzeka się praw autorskich oraz wyraża zgodę na wykorzystanie do dalszych prac przekazanej dokumentacji projektowej.

- Odbiór dokumentacji projektowej uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokółu Odbioru. Protokół Odbioru podpisany przez obie strony stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

- Za terminowe przekazanie dokumentacji projektowej uważać się będzie złożenie jej w siedzibie Zamawiającego przed lub w dniu określonym w § 6 niniejszej umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru dokumentacji projektowej jeżeli została ona wykonana w sposób wadliwy, sprzeczny z umową lub niekompletny.

§ 9

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy na kwotę brutto ............... zł, słownie:  .........................................................................................................................................................

- Kwota określona w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 
w tym koszty: map, uzgodnień, decyzji, opinii, ekspertyz, koszty dojazdów i pomiarów geodezyjnych, badań i sprawdzeń, nadzoru autorskiego, projektów branżowych.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji i nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej zmiany podatku VAT.

§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą, wystawioną na podstawie Protokółu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, z konta Zamawiającego nr 23 1060 0076 0000 4014 9000 0215, na konto Wykonawcy.

§ 11

- Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu:

  - odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych – 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

  - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy–  0,5%  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 6,

  - za zwłokę w usunięciu braków lub wad – 0,5% za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie braków lub wad.

  - odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Projektanta - 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

  - z tytułu nienależytego wykonania umowy – 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przekazanej dokumentacji projektowej, w szczególności zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne 
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych, a także ustalonymi 
w niniejszej umowie warunkami, niezgodności rozwiązań z ustalonymi warunkami lokalizacji celu publicznego i niekompletności opracowania.

- Za wady dokumentacji projektowej zostaną uznane w szczególności trzy rodzaje wad:

  - dotyczące dokumentacji projektowej,

  - dotyczące  ujawnionych w trakcie realizacji projektu,

  - obniżające wartość użytkową po wybudowaniu choćby części obiektu lub całości.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji wygasają po upływie trzech lat  licząc od dnia podpisania protokółu odbioru dokumentacji, jednak nie wcześniej jak po realizacji projektu.

- Zarzuty z tytułu rękojmi mogą być zgłoszone także po upływie tego terminu, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o stwierdzonej wadzie.

§ 13

- Funkcję Projektanta Głównego do kierowania pracami projektowymi pełnił będzie ..........................

- Przy realizacji projektu z ramienia Wykonawcy uczestniczyć będą:

............................................................................................................................................................

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się ......................................................................................................................................................

- Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą Zamawiający wyznacza się  ........................................

§ 14

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia oraz w trakcie jego realizacji Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

- Zamawiający wybierze i zaakceptuje koncepcję, stanowiącą podstawę do opracowania projektu budowlanego; wykonawczego w terminie 20 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie aby technologia wykonania oraz zaproponowane materiały były ogólnodostępne, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania i nie zawężały rynku potencjalnych wykonawców.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego przedstawi pisemnie stan zaawansowania prac projektowych,

- Wykonawca na każde pisemne żądanie stawi się w siedzibie Zamawiającego w celu uzgodnień dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Jeżeli w toku wykonywania dokumentacji projektowo zajdzie konieczność wykonania prac nie objętych zakresem rzeczowym wymienionym w § 2 umowy, a niezbędnym do funkcjonowania obiektu, Wykonawca wykona je w ramach zawartej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Projektant zobowiązuje się do wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących projektu 
i zawartych w nim rozwiązań w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Dokumentacja projektowa wymagać będzie poprawek lub uzupełnień, wynikłych w trakcie wdrażania do realizacji dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się je wykonać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za niezgodności pomiędzy Dokumentacją projektową a sporządzonym na jej podstawie przedmiarem robót, które mogą się ujawnić 
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

- Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 17

Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu 
o zamówienie publiczne.

§ 18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA: