# UMOWA NR ................      		            Załącznik nr 6

Zawarta w dniu ...............  w Kozienicach, pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

Gminą Kozienice,

z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,

reprezentowanym przez:

1. ..........................................................................................................

NIP ..................................... REGON....................................

a

WYKONAWCĄ:

..............................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ..........................................................................................................

NIP ...................................... REGON ..................................

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej pn.

„PT ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO NA OŚ. ENERGETYKI”

przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zwanej dalej „Dokumentacją projektową”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn. „PT i przebudowa parkingu przy szkole PSP nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Oś. Energetyki”.

3. Integralną cześć umowy stanowi zaproszenie do składania ofert oraz oferta wykonawcy.

§ 2

1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej:

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 2203/35 z przeznaczeniem go jako ogólnodostępnego placu, z wyposażeniem go w gwarantującą bezpieczną zabawę urządzenia, m. innymi  kołyszące, huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia do wspinania, zestawy wielofunkcyjne a także urządzenia uzupełniające: piaskownice, ławki, wyznaczenie toru przeznaczonego na jazdę rowerem, chodniczki, oświetlenie, wydzielony teren dla odpoczynku wraz z przebudową  lub dobudową ciągów pieszo-jezdnych na przyległych posesjach (w celu połączenia planowanego zagospodarowania z istniejącym na sąsiednich posesjach).

2. Urządzenie placu zabaw w obrębie działki nr 2203/35 wymaga:

- uwzględnienia uwarunkowań i możliwości danego terenu,

- uwzględnienia jakości materiałów ze względu na bezpieczeństwo dzieci,

- uwzględnienia bezpiecznego ogrodzenia części dla zabaw dzieci,

- uwzględnienia urządzeń przydatnych dla maluchów i starszaków, z określeniem opcji kolorystycznej, trwałości i wysokości urządzeń,

- uwzględnienie terenu stwarzającego warunki do odpoczynku,

- zastosowania urządzeń mogących być sytuowanych w dowolnych warunkach atmosferycznych, pozwalających na długą i bezproblemową eksploatację,

- zastosowania bezpiecznej nawierzchni,

- opracowania układu kompozycyjno-przestrzennego szaty roślinnej /projekt uzupełniających nasadzeń/,

- analizy istniejącego oświetlenia terenu z możliwością doświetlenia terenu - projekt dobudowy oświetlenia,

- uwzględnienia istniejącego zagospodarowania terenów przyległych,

- zastosowania wyposażenia spełniającego wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania regulowanego obowiązującymi przepisami prawnymi /atesty, certyfikaty, dopuszczenia/.

3. Zakres rzeczowy obejmuje:

a/ wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania, uwzględniającego między innymi:

  - uzyskanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektowych terenu objętego zamówieniem,

  - uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, w tym dla działek sąsiadujących z trasą inwestycji,

  - dokonanie pomiarów geodezyjnych w terenie wraz z kontrolną inwentaryzacją stanu istniejącego, niezbędnych do wczesnego korygowania ewentualnych rozbieżności pomiarowych,

  - uzyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi na dzień składania projektu przepisami  decyzji, zgód, opinii, ekspertyz, uzgodnień wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych,

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych i wytycznych dla planowanego przedsięwzięcia,

  - inwentaryzację zieleni oraz  w przypadku konieczności wycinki drzew kolidujących z trasą zadania , złożenie w imieniu zamawiającego  wymaganych dokumentów na wycinkę drzew,

  - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

  - wykonanie dokumentacji geotechnicznej w obszarze przedmiotowego terenu, w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji,

  - uzyskanie, w imieniu Zamawiającego (w razie konieczności) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,

  - doświetlenie terenu - projekt dobudowy oświetlenia,

  - opracowanie układu kompozycyjno-przestrzennego szaty roślinnej /projekt uzupełniających nasadzeń/,

b/ sporządzenie przedmiarów robót (z podziałem na branże), zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót, wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych z podziałem na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień.

c/ sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (z podziałem na branże), w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem konieczności  jednokrotnego sporządzenia, w każdym czasie, nieodpłatnie na życzenie zamawiającego, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,

d/ wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zawierającej wymagania niezbędne dla określenia standardu i jakości wykonania robót , w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i odbioru robót,  z uwzględnieniem podziału na grupy robót wg Wspólnego Słownika zamówień,

e/  w razie konieczności wykonanie projektu usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną obejmującego  przełożenie, wymianę, lub przebudowę uzbrojenia wraz z uzyskaniem warunków technicznych od właścicieli i użytkowników przebudowywanej infrastruktury, uzgodnieniem dokumentacji projektowej, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim ( 6 egz.),

f/  w razie konieczności sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (4 egz.).

g/ opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej z elementami analizy ekonomicznej,

h/ opracowanie innych nie wymienionych wyżej opracowań – niezbędnych do realizacji budowlanej  i oddania obiektu do użytkowania,

3. Forma dokumentacji projektowej:

a/ papierowa, w następujących ilościach egzemplarzy:

  - projekt budowlano-wykonawczy – po 6 egz. każdej z branż,

  - przedmiar robót – po 2 egz. każdej z branż,

  - kosztorys inwestorski – po 2 egz. każdej z branż,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 4 egz. każdej z branż,

b/ elektroniczna, w zakresie jak w pkt a, jako oddzielne pliki na nośniku CD-R – 2 egz, z wyłączeniem  kosztorysu inwestorskiego zapisanego na oddzielnej płycie CD-R – 2 egz. W razie konieczności raport oddziaływania na środowisko na oddzielnej płycie CD-R – 2 egz. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót należy sporządzić zapisem w formacie elektronicznym czytanym (kompatybilnym) przez posiadany przez Zamawiającego program Norma 3 i wyżej.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektową z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, z zachowaniem odpowiednich  przepisów, w tym:

a/ dokumentacja projektowa co do zakresu i formy musi być opracowana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. „ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz.U. z 2004r. Nr 202,  poz. 2072), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, przepisami odrębnymi, obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przy zastosowaniu materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania, musi zawierać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, stanowić podstawę do uzyskania decyzji zezwalającej rozpoczęcie robót.

b/ kosztorys inwestorski musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra   Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym ( Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r., Nr 130, poz. 1389). Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót musi obejmować zakres robót koniecznych do wykonania inwestycji i być zgodny z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej.

c/ przedmiot zamówienia musi być określony i opisany zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo zamówień publicznych bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny” .

Opis techniczny musi zawierać wszelkie informacje dotyczące przyszłego zadania inwestycyjnego w sposób precyzyjny, jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zastosuje nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

d/ przywołane powyżej przepisy prawa  nie zwalniają Wykonawcy ze stosowania, przy opracowaniu dokumentacji projektowej obowiązujących, aktualnych przepisów  prawnych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku zmiany przepisów prawa w czasie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania przedmiotu umowy z zachowaniem aktualnych przepisów prawnych. Dokumentacja projektowa musi być opracowana w takim zakresie szczegółowości, by możliwe było uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw.

§ 4

1. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności:

a/ zawierać rozwiązania zgodne z przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wszelkie niezbędne dokumenty i stanowić podstawę do uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót,

b/ stanowić materiał wyjściowy umożliwiający, zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

c/ ustalenia z należytą starannością wartości zamówienia na roboty ujęte w Dokumentacji projektowej,

d/ kompleksowej realizacji robót dotyczących przedmiotu zamówienia,

e/ uwzględniać wszelkie roboty niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego , w tym roboty rozbiórkowe, demontażowe, odtworzeniowe; zabezpieczenie, przełożenie, wymianę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

a/ merytoryczną – za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych oraz stosowanie obowiązujących przepisów prawa,

b/ cywilną – za błędy i nienależyte wykonanie umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja projektowa nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również będzie wolna od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność zamawiającego, oraz nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.

5. Dokumentacja projektowa będzie wykorzystana przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie, na żądanie Zamawiającego wydawać opinie i udzielać pisemnych odpowiedzi na zapytania Zamawiającego i uczestników postępowania przetargowego oraz w razie konieczności dokonać zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, aż do jego zakończenia.

6. Zamawiający zastrzega sobie aby technologia wykonania oraz zaproponowane materiały były ogólnodostępne, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania i nie zawężały rynku potencjalnych wykonawców.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do osób trzecich ( w szczególności do ubiegających się o zamówienie publiczne na roboty budowlane) w zakresie wiedzy jaką posiadł w związku z realizacją przedmiotu umowy.

8. Wykonawca ma obowiązek udzielania wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na każdym etapie projektowania i realizacji zadania na podstawie projektu, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

§ 5

1.Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia oraz w trakcie jego realizacji Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

2. Wykonawca, w terminie 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu min. 2 koncepcje  w zakresie niezbędnych rozwiązań technicznych i wysokościowych z analizą ekonomiczną, która po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę dalszych prac projektowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy dokumentacja projektowa wykazywać będzie rozbieżności w stosunku do zatwierdzonej przez strony  koncepcji.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy, wraz z oświadczeniem o kompletności tych prac, w terminie do dnia 29.09.2009r.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wydłużenia procedur administracyjnych, niezależnie od czynności podejmowanych przez Wykonawcę.

§ 7

Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą i koordynacji prac projektowych Zamawiający  wyznacza ................

................................................................................................................................................................

§ 8

1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację projektową zaopatrzoną w:

a/   wykaz opracowań ( opis części składowych Dokumentacji projektowej),

b/ pisemne oświadczenie, że dokumentacja wykonana  została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami,  w tym techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i wydana jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

c/  pisemne oświadczenie, że przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego część składową.

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia o których mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

2. Ustala się, że miejscem odbioru Dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. Sposób przekazania i odbioru Dokumentacji projektowej określa § 9 niniejszej umowy.

3.  Przy przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej Dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z całości Dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do dowolnego adaptowania lub swobodnego korzystania z całości Dokumentacji projektowej lub z jej części (w tym: do realizacji na jej podstawie obiektu budowlanego, posługiwania się Dokumentacją przed właściwymi organami administracyjnymi, wykorzystania przy udzielaniu zamówienia publicznego, w tym udostępniania poprzez Internet i wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania utworu m.in. techniką drukarską, cyfrową, ).

5. Przejście na  zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust.4, następuje z momentem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej (tj. podpisania Protokółu Przekazania Dokumentacji Projektowej). Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowiązany wydać Dokumentację projektową Zamawiającemu w całości, nie uszkodzoną, pozbawioną wszelkich wad technicznych i prawnych.

§ 9

1. Po przekazaniu Dokumentacji projektowej zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 umowy, upoważniony przedstawiciel zamawiającego potwierdzi dostarczenie Dokumentacji projektowej podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokółu Przekazania stanowi pokwitowanie odbioru Dokumentacji projektowej pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.

2. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia dostarczenia Dokumentacji projektowej, dokona weryfikacji przekazanej Dokumentacji  projektowej pod kątem zgodności jej wykonania z niniejszą umową.

3. Jeżeli przekazana Dokumentacja projektowa będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w niniejszej umowie, Zamawiający w terminie określonym w ust. 2, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej Dokumentacji projektowej i wezwie Wykonawcę, aby w ciągu 7 dni, usunął zgłoszone przez zamawiającego nieprawidłowości lub wady Dokumentacji projektowej lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości. W uzasadnionych przypadkach strony mogą ustalić inny termin usunięcia nieprawidłowości lub wad.

4. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji projektowej, Zamawiający w terminie określonym w ust.2 przekaże Wykonawcy podpisany obustronnie  Protokół Odbioru.

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust.3, zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji projektowej, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do  postanowień ust. 1 i 2.

6. Jeżeli Dokumentacja  projektowa przekazana zamawiającemu zgodnie z ust.5 nie będzie zgodna z założeniami niniejszej umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, lub zażądać obniżenia wynagrodzenia za przedmiot umowy. W takim wypadku Dokumentacja projektowa może być zatrzymana przez Zamawiającego bez uregulowania należności i przechodzi na jego własność, a jej wyniki mogą być udostępnione osobom trzecim. Tym samym Wykonawca zrzeka się praw autorskich oraz wyraża zgodę na wykorzystanie Dokumentacji projektowej do dalszych prac projektowych.

7. Odbiór Dokumentacji projektowej uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokółu Odbioru. Protokół Odbioru podpisany przez obie strony stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

8. Za terminowe przekazanie Dokumentacji projektowej uważać się będzie złożenie jej w siedzibie Zamawiającego przed lub w dniu określonym w § 6 niniejszej umowy.

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru Dokumentacji projektowej jeżeli została ona wykonana w sposób wadliwy, sprzeczny z umową lub niekompletny.

§ 10

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto .......... słownie: ....................................................................

2.Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty: map do celów projektowych, uzgodnień, decyzji, opinii, ekspertyz, koszty dojazdów i pomiarów geodezyjnych, badań i sprawdzeń, nadzoru autorskiego, projektów branżowych, podatku VAT itp.

3. Jeżeli w toku wykonywania Dokumentacji projektowej zajdzie konieczność wykonania prac nie objętych zakresem rzeczowym wymienionym w § 2 umowy, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona je w ramach zawartej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze względu na inflację za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

§ 11

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane prace nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie Protokółu odbioru kompletnej Dokumentacji projektowej, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, z konta  Zamawiającego .................. na konto Wykonawcy .................................................

2. Podstawą rozliczenia prac, o których mowa w ust. 2, będzie Protokół odbioru dokumentacji projektowej, sporządzony zgodnie z postanowieniami § 8 i 9 niniejszej umowy.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 12

1.Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu:

a/   odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych – 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy–  0,5%  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 6 .

c/ za zwłokę w usunięciu braków lub wad – 0,5% za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie braków lub wad.

d/ odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Projektanta - 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

e/ z tytułu nienależytego wykonania umowy – 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

3.Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

§ 13

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego  z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przekazanej Dokumentacji projektowej, w szczególności zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania Dokumentacji projektowej niezgodne z  parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych, a także ustalonymi w niniejszej umowie warunkami, niekompletności opracowania.

2. Za wady Dokumentacji projektowej zostaną uznane w szczególności trzy rodzaje wad:

a/ dotyczące Dokumentacji projektowej,

b/ dotyczące  ujawnionych w trakcie realizacji projektu,

c/ obniżające wartość użytkową po wybudowaniu choćby części obiektu lub całości.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości wygasają po upływie trzech lat  licząc od dnia oddania przedmiotu umowy, jednak nie wcześniej jak po realizacji projektu. Dokument gwarancyjny stanowi załącznik nr 1 do umowy.

4. Zarzuty z tytułu rękojmi mogą być zgłoszone także po upływie tego terminu, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o stwierdzonej wadzie.

5. Dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 3,  Wykonawca wystawi w dniu podpisania Protokółu Odbioru dokumentacji projektowej.

6.Jeżeli po odbiorze projektu, a w trakcie jego realizacji wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające przydatność projektu, zamawiający niezwłocznie o ich wystąpieniu powiadomi autora projektu, który dokona na swój koszt zmian gwarancyjnych przez usunięcie wad albo przez wymianę całości lub części projektu. Okres gwarancji ulegnie wówczas  przedłużeniu odpowiednio:

- w przypadku usunięcia wad – o okres wykonania naprawy,

- w przypadku dokonania wymiany – o następne 3 lata.

7.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za niezgodności pomiędzy Dokumentacją projektową, a sporządzonym na jej podstawie przedmiarem robót, które mogą się ujawnić w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

§ 14

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

2.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA: