SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na „Budowę dwustopniowej stacji uzdatniania wody w m. Janów o wydajności szczytowej 100 m3/h

w trybie przetargu nieograniczonego

(Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na formalną stronę przygotowania oferty: w szczególności na kompletność oferty, aktualność zaświadczeń, prawidłowe potwierdzenie kopii dokumentów za zgodność 
z oryginałem, prawidłowe podpisywanie, parafowanie i oznakowanie dokumentów)

Zamawiający :			          Burmistrz Gminy Kozienice

26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5

tel. (48) 611-71-00,  fax.(48) 614-20-48

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. ”Prawo zamówień publicznych” / Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami/ zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – kodeks cywilny.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest Budowa dwustopniowej stacji uzdatniania wody w m. Janów 
o wydajności szczytowej 100 m3/h w zakresie:

  - Branża architektoniczna – konstrukcyjna budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,

  - Branża instalacyjna 	–   technologia uzdatniania wody SUW,

  - Branża instalacyjna 	–   wewnętrzne instalacje wod – kan,

  - Branża instalacyjna 	–   przebudowa sieci wod – kan,

  - Branża elektryczna 	–   zasilanie stacji uzdatniania wody,

  - Branża elektryczna 	–   wewnętrzne instalacje: elektryczne, AKPIA, alarmowe, odgromowe,

  - Branża elektryczna 	–   przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia,

  - Branża drogowa 	–   budowa zjazdu wraz z utwardzeniem placu,

  - Pozostałe roboty towarzyszące związane z modernizacja SUW które należy ująć w cenie oferty.

    - Szkolenie załogi i rozruch technologiczny SUW,

    - Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji SUW w odniesieniu do stanu faktycznie wykonanego 
i zastosowanych urządzeń,

    - Dostarczenie wyników badań fizyko-chemicznych wody uzdatnionej po zakończonych pracach modernizacyjnych i rozruchu technologicznym stacji,

    - Zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie: wytyczenia; obsługi oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz z rejestracją map w ośrodku dokumentacji geodezyjnej – zgodnie z wymogami polskiego prawa, a w szczególności z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 rok z póź. zm.

    - Opracowanie schematu technologicznego /w wersji papierowej/ oznaczenie kierunków przepływów czynników opisanie urządzeń, przewody oznakować zgodnie z normą PN 70 / N-01270 .

    - Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r,

    - Organizacja zaplecza, zabezpieczenie niezbędnych mediów /w tym energia elektryczna/

    - W imieniu Zamawiającego zgłosić urządzenia ciśnieniowe do odbioru i rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego

    - Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy, oraz harmonogram rzeczowo finansowy dla przedmiotowej Inwestycji, który musi zaakceptować Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru.. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu 
w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

Szczegółowy zakres zamówienia według załączonych do siwz przedmiarów robót stanowiących załączniki nr 1, specyfikacji technicznej wykonania /załącznik nr 2/, instrukcji technologicznej obsługi i eksploatacji /załącznik nr 3/, i dokumentacji projektowej /załącznik nr 4/.

KOD CPV:	45 25 21 26-7

45 23 24 30-5

45 21 00 00-2

45 23 22 10-7

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie:

–   roboty ogólnobudowlane budowlane,

–   obsługa geodezyjna

Roboty budowlane związane z budową i rozruchem technologii uzdatniania wody w tym: AKPIA nie mogą być powierzone podwykonawcą.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie zakresu rzeczowego które zamierza powierzyć innemu podmiotowi wraz z podaniem nazw proponowanych podwykonawców. /na druku ofertowym/

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia z wolnej ręki zamówień uzupełniających dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 
i art. 67 ust. 2 ustawy.

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 				30.09.2007r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r.  –  Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177), ponadto spełniają warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednocześnie:

- w okresie ostatnich pięciu lat, tj od  czerwca 2001 r. do lipca 2006r. ( rozpoczęli i zakończyli ) realizację co najmniej 2 robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy 
– w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na:

Budowie kompletnej stacji uzdatniania wody Qmin. IIo = 100 m3/h o łącznej wartość robót brutto 
1 000 000,00 zł potwierdzonych dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (roboty nie poparte tymi dokumentami nie będą brane pod uwagę)

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przy wykonaniu zamówienia będzie zatrudniony w szczególności geodeta uprawniony, spawacze; monterzy rurociągów PVC 
z uprawnieniami do wykonywania połączeń klejonych posiadające odpowiednie kwalifikacje, oraz kierownik budowy o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika/kierowników budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót instalacyjnych; elektrycznych ogólnobudowlanych; drogowych, oraz aktualne na dzień składania oferty zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy „o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów”,

- posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia ,

- na wykonane roboty oraz zamontowane elementy objęte zamówieniem udzielą gwarancji 
i rękojmi na okres nie krótszy niż trzy lata,

UWAGA:

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu 
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. IV niniejszej siwz. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

  - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, zgodnie z pkt. III.1 oraz podaniem ich wartości brutto,  daty i miejsca wykonania, podania wydajności stacji dla IIo oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg załączonego druku załącznik nr 6). 
W przypadku zakresu robót powierzonego podwykonawcy należy wykazać roboty wykonane przez podwykonawcę.

  - Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia w szczególności: geodeta uprawniony, spawacze i monterzy rurociągów PVC z uprawnieniami do wykonywania połączeń spawanych 
i klejonych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg załączonego druku załącznik nr 7), wraz ze wskazaniem kierownika/kierowników budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót instalacyjnych; elektrycznych; ogólnobudowlanych; drogowych,

W przypadku kierownika/kierowników budowy kwalifikacje potwierdzone jego uprawnieniami oraz aktualnym na dzień składania ofert zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wymaganymi przepisami prawa budowlanego i ustawy „o samorządach  zawodowych  architektów, inżynierów  budownictwa oraz urbanistów”.

W przypadku pozostałych pracowników potwierdzone: zaświadczeniami; uprawnieniami; kwalifikacjami wydanymi przez organy do tego uprawnione.

  - Polisę lub inny dokument ubezpieczenia  potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej 
z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę

        - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

        - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum)

W takim wypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących 
w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku spółki cywilnej powyższe pełnomocnictwo można zastąpić umową spółki.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz umożliwić identyfikację podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

  - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” 
w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, dostarczą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne umowę konsorcjum zawierającą co najmniej:

      - strony umowy,

      - przedmiot i cel działania konsorcjum

      - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich (precyzyjne określenie zadań jakie każda ze stron ma wykonać), sposób ich współdziałania,

      - okres obowiązywania umowy ( obejmujący również okres rękojmi i gwarancji)

      - sposób odpowiedzialności,

      - obowiązki i uprawnienia partnerów, lidera i jego uprawnienia,

      - regulacje prawne w stosunku do umowy konsorcjum.

Obowiązek złożenia umowy konsorcjum nie dotyczy wspólników spółki cywilnej wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ.

  - W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich /czytelnego/ otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub faksem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia .

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacje dokonane przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja może wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

  - Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w ppkt 3 i ppkt 4, dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia – http://www.kozienice.pl W sytuacji opisanej w ppkt 4 Zamawiający przedłuży termin składania ofert co najmniej o 7 dni, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty:

  - Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania firmy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę /osoby uprawnione do reprezentacji firmy podpisują druk oferty, wszystkie załączniki, miejsca w  których zostały wniesione poprawki/.

  - Oprawa oferty winna uniemożliwić jej dekompletację,

  - Zaleca się aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje , które mogą być konieczne do sporządzenia oferty i podpisania umowy

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Osoby uprawnione przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami

Pan Piotr Szafran – telefon (0 48) 611-71-49, fax (0 48) 614-20-48; 611-71-48 Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pokój nr 11.

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i upływa z dniem 24.10.2006 r.

  - W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa 
w pkt. XI.1. o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni,

- Wadium.

  - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 40 000,00 zł, słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert t.j. do dnia 25.09.2006r. do godz. 11:00 w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

        - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kozienice nr 72 1060 0076 0000 4114 9000 0157.

        - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

        - gwarancjach bankowych;

        - gwarancjach ubezpieczeniowych;

        - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt XII.l., w formie lub formach, 
o których mowa w pkt XII.2. zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

      - upłynie termin związania ofertą;

      - zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

      - Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

  - Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:

      - który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

      - który został wykluczony z postępowania;

      - którego oferta została odrzucona. Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

        - odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych 
w ofercie;

        - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

        - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Za skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które 
w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, a w przypadku gwarancji lub poręczeń – w kasie Zamawiającego, w terminie oznaczonym w pkt. 2. - należy złożyć w formie oryginału 
w kasie Zamawiającego w pok. nr 107. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  - Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej (brutto).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

      - pieniądzu,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

  - Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy .

  - Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

      - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

      - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości - kwota to zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
 i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji bankowych ubezpieczeniowych lub poręczeń musi być wystawione na okres realizacji zamówienia oraz na okres rękojmi i gwarancji, przy czym musi gwarantować zabezpieczenie na okres o 30 dni dłuższy powyżej terminu określającego zakończenie robót i wygaśnięcie rękojmi i gwarancji.

- Miejsce i termin składania ofert:

  - Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim 
w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pokój nr 111, do dnia 25 wrzesień 2006 roku do godz. 1100.

  - Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

Urząd Miejski w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 z napisem: „Oferta w postępowaniu 
o zamówienie publiczne na Budowę dwustopniowej stacji uzdatniania wody w m. Janów o wydajności szczytowej 100 m3/h  z dopiskiem  „Nie otwierać przed 25 września 2006 roku, przed godz.1200”

  - Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

  - W przypadku przesyłania oferty pocztą, ofertę złożoną w dwóch kopertach opisanych jak w pkt. XIV 
ust. 2 i 3  należy złożyć w kopercie zewnętrznej ( trzeciej ) oznakowanej nazwą i adresem zamawiającego, z dopiskiem  „Dotyczy przetargu z dnia 25.09.2006r”.

  - Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca składający ofertę osobiście w siedzibie zamawiającego może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. 
w dwóch zamkniętych kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), zgodnie z opisem pkt. XIV ust. 2 i 3 
z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do  oferty,

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) 
z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności  postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu,

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu  ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Miejsce otwarcia ofert:

  - Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2006 roku, o godz. 1200, w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Kozienicach , 26-900 Kozienice , ul. Parkowa 5 w pokoju nr 212 II piętro.

  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcom informację z otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Wypełniony formularz ofertowy ( wg załączonego druku załącznik nr 6).

  - Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną według podstaw ustalających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych przyjętych w załączonych przedmiarach robót na podstawie dokumentacji projektowej; udostępnioną do wglądu w siedzibie zamawiającego oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, sumę kosztów poszczególnych robót z podziałem na rodzaje obiektów i dołączony do łącznej sumy odpowiedni podatek od towarów i usług VAT. Wykonawca jest zobowiązany do  wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarze robót.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie że  Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i że profil działania oferenta odpowiada profilowi robót będących przedmiotem postępowania.

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy),

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu   składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie z właściwego  Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty o których mowa w pkt. IV SIWZ.

  - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy. /załącznik nr 9/

  - Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. /załącznik nr 10/

  - Oświadczenie wykonawcy, o przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu stacji oraz zapoznania się dokumentacją projektową (zgodnie z drukiem  –  załącznik nr 11)

  - Oświadczenie wykonawcy, że informacje zawarte na danych stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane (ujawniane) /na formularzu ofertowym/. Zastrzeżenie informacji które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego zainteresowanego, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy.

  - Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć innemu podmiotowi  /na formularzu ofertowym/.

  - Oświadczenie o zastosowaniu urządzeń, materiałów równoważnych /załącznik nr 12/

  - Wymagane atesty aprobaty o których mowa w pkt. XVII dla urządzeń równoważnych,

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów 
i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. XVI. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

      - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r. poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

      - Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

      - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:

      - zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Oferta zawierająca:

–   omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy

–   błędy w obliczeniu ceny,

–   rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

ulegnie odrzuceniu.

Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być aktualne, czyli powinny odzwierciedlać rzeczywisty, nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w przedmiarach robót specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej; SIWZ oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Cena oferty jest ceną brutto.

- Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji projektowej, zakres sprecyzowany w SIWZ, wymagania określone w ST oraz załączone do SIWZ przedmiary robót 
- zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania i ilości jednostek przedmiarowych robót.

- Korekty ilości poszczególnych pozycji kosztorysowych są dopuszczalne w przypadku gdy zostaną one wykazane przez Wykonawcę po zweryfikowaniu dokumentacji projektowej z przedmiarem robót, na etapie wyjaśnień do siwz, przed terminem złożenia ofert i że zmiany te będą konieczne dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty.

- W cenie ofertowej należy ująć koszty wynikające z zakresu ujętego w I 1.9 siwz. Koszty te mogą stanowić dodatkową pozycję kosztorysu ofertowego. Brak dodatkowej pozycji oznaczać będzie uwzględnienie tych kosztów w pozostałych cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

- Pominięcie pozycji przedmiarowej oznaczać będzie, iż wykonawca uwzględnił koszty przypadające na daną pozycję w pozostałych cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, lub przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) urządzeń, materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń, materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót 
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz zostaną zaakceptowane w trakcie realizacji zadania przez autora dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji zamiennej z uwagi na zmianę zastosowanych urządzeń; materiałów poniesie Wykonawca robót.

Urządzenia, armatura i materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie, posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające 
z art.. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata techniczna COBRTI INSTAL na filtry).

W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych w stosunku do określonych parametrów technicznych poszczególnych urządzeń /materiałów/ ujętych w dokumentacji technicznej, Wykonawca musi załączyć do oferty dla tych urządzeń /materiałów/ dokumenty typu: atest PZH, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, rysunki konstrukcyjne, atesty itp. na podstawie których Zamawiający stwierdzi, że dane urządzenie jest równoważne.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (PWN wyd. 1981, uzup. 1995r) równoważny  - w odniesieniu do dostaw urządzeń oznacza urządzenie:

- spełniające takie same funkcje,

- tak samo zbudowane, /równoważne/

- osiągające takie same wyniki jakościowe pracy,  /równoważne/

Dla oferowanych filtrów zamawiający żąda załączenia do oferty co najmniej dokumentów: stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające z art.. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata techniczna COBRTI INSTAL na filtry) oraz rysunków technicznych /konstrukcyjnych/ tylko dla filtrów równoważnych tj. rzut z góry, dołu oraz z przodu,

Równoważność ofert na etapie oceny i wyboru wykonawcy dokonana zostanie na podstawie załączonej „dokumentacji” urządzenia równoważnego w myśl wyżej cytowanej definicji „równoważności” pkt. a; b i c. 
Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia każdego z punktów. Ocena dokonywana będzie w myśl zasady:     spełnia  –  nie spełnia.

W momencie zaoferowania urządzeń równoważnych Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za efekt technologiczny oczyszczania wody ciążący pierwotnie na autorze dokumentacji technicznej.

Wykonawcy złożą oświadczenie, że na etapie składania ofert i wyboru wykonawcy na podstawie własnego doświadczenia i literatury w tym zakresie gwarantują Zamawiającemu efekt technologiczny co najmniej równoważny do określonego w dokumentacji technicznej na urządzeniach równoważnych.

Mając na uwadze interes publiczny przed wbudowaniem urządzeń równoważnych żąda przeprowadzenia co najmniej 7 dniowych badań technologicznych przeprowadzonych bezpośrednio na stacji uzdatniania wody w m. Janów wykonanych niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Dowodem uzyskania efektu technologicznego będzie dostarczenie do Zamawiającego pozytywnych wyników badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologicznych – Laboratorium 26-700 Zwoleń; ul. Bogusza 37 w zakresie parametrów określonych 
w załączniku nr 4 – monitoring kontrolny do rozporządzenia MZ z dnia 19 listopada 2002r. Dz. U. nr 203 poz. 1718/

W przypadku nie przeprowadzenia badań oraz nie osiągnięcia wyników badań wody uzdatnionej co najmniej równoważnych w w/w terminie Zamawiający będzie żądać dostarczenia i wbudowania filtrów określonych w dokumentacji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z zastosowania urządzeń /materiałów/ równoważnych.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą może być prowadzone tylko w PLN zł.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem :

cena ofertowa /brutto/ – 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie  Prawo zamówieniach publicznych i spełnia wymagania zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert 
i obowiązujących przepisów.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Ocena ofert:

Cenę ofertową należy podać łącznie z podatkiem VAT.

W zakresie kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji 10 punktów.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą :

Cena oferowana brutto minimalna

W cena = 	--------------------------------------------            x 10 pkt.

Cena oferty brutto badanej

Punkty wyliczone w kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji zostaną zsumowane 
i pomnożone przez znaczenie % kryterium.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

W toku oceny zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz  SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Informacja o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich  wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia.  Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

- Regulacje związane z umową

  - Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i zawiera istotne postanowienia i warunki , które zostaną wprowadzone do treści umowy.

  - Zamawiający przewiduje rozliczenie wykonania zadania inwestycyjnego w następujący sposób:

    - rok 2006 realizacja zakresu rzeczowego za kwotę min. 700 000,00 zł

    - rok 2007 końcowe rozliczenie umowy do wysokości wartości przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z warunkami rozliczenia podanymi w projekcie umowy.

  - Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację ani podlegać zmianie w przypadku ewentualnej zmiany wysokości podatku VAT.

  - Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora wg zasad określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy 
w terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyniku przetargu, lecz nie krótszym niż siedem dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Ustala się następujące fakturowanie przejściowe do wys. 80% wartości robót; pozostała część płatna po pozytywnym odbiorze obiektu stacji i przekazania do eksploatacji,

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca może, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, wnieść protest do Zamawiającego.

  - Protest dotyczący ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  - Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

  - Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, w którejkolwiek z form porozumiewania się dopuszczonych przez Zamawiającego.

  - Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

  - Zamawiający jednocześnie rozstrzygnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

  - Protest inny, niż wymieniony w pkt 7 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

  - Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.

  - Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa UZP.

      - Wnosząc odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis. Wpis należy wnieść na konto Urzędu Zamówień Publicznych wskazane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

      - Dowód uiszczenia wpisu należy dołączyć do odwołania.

  - Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Załączniki do niniejszej SIWZ :

Załącznik nr 1   	–   Przedmiary robót,

Załącznik nr 2   	–   Specyfikacja techniczna wykonania,

Załącznik nr 3   	–   Instrukcja technologiczna obsługi i eksploatacji,

Załącznik nr 4  		–   Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 5  		–   Formularz ofertowy,

Załącznik nr 6   	–   Wykaz wykonanych robót,

Załącznik nr 7   	–   Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

Załącznik nr 8   	–   Wzór umowy,

Załącznik nr 9   	–   Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy,

Załącznik nr 10 	–   Oświadczenie wynikające z art. 24 ust. 1 i  2 ustawy,

Załącznik nr 11 	–   Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej oraz zapoznania się z dok. projektową,

Załącznik nr 12 	–   Oświadczenie o zastosowaniu równoważnych urządzeń,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził dnia:  24.08.2006r.

ZAMAWIAJĄCY:

załącznik nr 5

................................................				  ..................................................

/Nazwa i adres oferenta/						/miejscowość i data/

# OFERTA

### Do

.............................................

.............................................

.............................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę dwustopniowej stacji uzdatniania wody 
w m. Janów o wydajności szczytowej 100 m3/h zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz; dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania, informujemy że:

## Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową Specyfikacja techniczna wykonania i dokonaniu wizji lokalnej w terenie oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia:

za cenę brutto    ............................................. zł.

słownie:  .................................................................................................................................  zł.

w tym podatek VAT .............% t.j. ........................................ zł.

zgodnie z załączonym z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.

## Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia:  .......................

## Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres:   ................. zgodnie z warunkami zawartymi w siwz.

## Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz dokumentami przetargowymi w tym ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do siwz 
i oświadczamy że nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 
w niej zawarte.

## Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

## Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*.

## Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom*.

    - roboty ................................................. podwykonawca ......................................

    - roboty ................................................. podwykonawca ......................................

    - roboty ................................................. podwykonawca ......................................

    - roboty ................................................. podwykonawca ......................................

## Wadium o wartości  ........................ wnieśliśmy w dniu ................................... w formie
..................................................................................................................................................

## W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

## W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

## Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości 8 % ceny umowy brutto, tj. wartości ................... zł, słownie ................................................... ........................................................... zł, w formie ......................................................................  zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.

## Oferta została złożona na ............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............... do nr .............. .

## Oświadczamy, że dane zawarte w niniejszej ofercie na stronach od ................... do .................  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
„o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” / Dz. U. nr 47 poz. 211 z 1993 r. z póź. zm. / 
i nie mogą być udostępniane oferentom.

## Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:

1/ ..................................................................................................

2/ ..................................................................................................

3/ ..................................................................................................

4/ ..................................................................................................

5/ ...................................................................................................

6/ ...................................................................................................

7/ ...................................................................................................

8/ ....................................................................................................

9/ ....................................................................................................

10/ ....................................................................................................

......................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Tel/fax ........................................................................

Uwaga:

*    Niepotrzebne skreślić

**  Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich  kopie,  to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za      zgodność z oryginałem.

załącznik  nr 6

(pieczęć oferenta)

# WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT

Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat

Nazwa i adres Wykonawcy:    ..............................................................................

..............................................................................

| Lp | Nazwa Zamawiającego | Miejsce wyk. robót | Rodzaj i zakres robót /szczegółowy/ | Całkowita wartość brutto robót w zł | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

Wykonanie z należytą starannością wszystkich wymienionych powyżej zamówień winno być potwierdzone referencjami przez zamawiających, na rzecz, których zamówienia były realizowane. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie przez zamawiających należytego wykonania tych zamówień, które warunkują udział Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ( pkt. III.1. SIWZ)

......................................................

/podpis  upoważnionego przedstawiciela oferenta/

załącznik  nr 7

(pieczęć oferenta)

załącznik nr 7

# KADRA  PRACOWNICZA

Wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy:        ..............................................................................

..............................................................................

| Lp | Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Staż pracy (lata doświadczenia zawodowego) | Rodzaj i zakres posiadanych uprawnień (kwalifikacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

Do wykazu należy dołączyć wszystkie dokumenty /uprawnienia budowlane, świadectwa; kwalifikacje itp./ uprawniające do wykonywania powierzonych czynności w ramach modernizacji stacji w szczególności dla osób wyszczególnionych w pkt. III.2 siwz oraz w przypadku osób pełniących funkcję kierownika budowy aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

........................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta/

załącznik nr 8

UMOWA Nr 1/02/RB/05/2006

W dniu ....................... w Kozienicach , pomiędzy Gmina Kozienice, z siedzibą w Kozienicach, zwanym dalej Zamawiający, reprezentowanym przez :

- mgr inż. Tomasza Śmietankę	 –  Burmistrza Gminy Kozienice

a

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

reprezentowane przez:

- ................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, którego wyboru dokonano w wyniku przetargu nieograniczonego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizacje inwestycji:

Budowy dwustopniowej stacji uzdatniania wody w m. Janów o wydajności szczytowej 100 m3/h zgodnie ze szczegółowym zakresem robót ujętym w kosztorysie ofertowym;
projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania,

- Zakres rzeczowy umowy określony w pkt.1 wykonany zostanie w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ustalonymi niniejszą umową warunkami.

- Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta Wykonawcy dotycząca robót określonych w pkt. 1, dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót, specyfikacja techniczna wykonania; kosztorys ofertowy.

§ 2.

Termin wykonania ustala się następująco:

rozpoczęcie robót:		........................................

zakończenie robót:  		........................................

§ 3.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy oraz dokumentację techniczną w 1 egz. w ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy przejmując skutki finansowe z tego tytułu, zabezpieczy teren budowy pod względem bhp, dokona urządzenia placu budowy /zasilenie/, wykona potrzebne drogi wewnętrzne i montażowe oraz place składowe we własnym zakresie i na własny koszt, po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy do przedłożenia Inwestorowi szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji.

- Inwestor zastrzega sobie prawo do korekty przedłożonego harmonogramu.

- Wykonawca opracuje i uzgodni niezbędną dokumentacje budowy określoną w specyfikacji technicznej wykonania w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie na kwotę brutto ............................. zł /słownie: .........................................................................................................................................../

- Podstawą do określenia w/w kwoty jest dokumentacja techniczna stanowiąca integralną część umowy i ilości robót wynikające z tej dokumentacji wraz z przedmiarami; kosztorys ofertowy oraz warunki podane w SIWZ i specyfikacji technicznej wykonania.

- Kwota określona w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, 
a niezbędne do wykonania zadania, wpływające na ostateczną cenę. Zawiera ona wszystkie koszty robót przygotowawczych, demontażowych i odtworzeniowych związanych z przygotowaniem frontu robót, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji zadania, odwozem nadmiaru gruntu na składowisko, utylizacja odpadów, zagęszczenie gruntu wbudowanego, obsługa geodezyjna, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi prawami polskiego prawa,

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysu ofertowego,

- Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację oraz ze względu na ewentualna zmianę podatku VAT. Wartość umowy jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie.

§ 5.

Przedmiot umowy określony w § 1 obejmuje następujący zakres rzeczowy:

Budowa dwustopniowej stacji uzdatniania wody w m. Janów o wydajności szczytowej 100 m3/h 
w zakresie:

  - Branża architektoniczna – konstrukcyjna budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,

  - Branża instalacyjna 	–   technologia uzdatniania wody SUW,

  - Branża instalacyjna 	–   wewnętrzne instalacje wod – kan,

  - Branża instalacyjna 	–   przebudowa sieci wod – kan,

  - Branża elektryczna 	–   zasilanie stacji uzdatniania wody,

  - Branża elektryczna 	– wewnętrzne instalacje: elektryczne, AKPIA, alarmowe, odgromowe,

  - Branża elektryczna 	–   przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia,

  - Branża drogowa 	–   budowa zjazdu wraz z utwardzeniem placu,

  - Pozostałe roboty towarzyszące związane z modernizacja SUW które należy ująć w cenie oferty.

    - nie załogi i rozruch technologiczny SUW,

    - Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji SUW w odniesieniu do stanu faktycznie wykonanego i zastosowanych urządzeń,

    - Dostarczenie wyników badań fizyko-chemicznych wody uzdatnionej po zakończonych pracach modernizacyjnych i rozruchu technologicznym stacji,

    - Zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie: wytyczenia; obsługi oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz z rejestracją map w ośrodku dokumentacji geodezyjnej – zgodnie 
z wymogami polskiego prawa, a w szczególności z Ustawą Prawo geodezyjne 
i kartograficzne z dnia 17.05.1989 rok z póź. zm.

    - Opracowanie schematu technologicznego /w wersji papierowej/ oznaczenie kierunków przepływów czynników opisanie urządzeń, przewody oznakować zgodnie z normą PN 70 / N-01270 .

    - Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r,

    - Organizacja zaplecza, zabezpieczenie niezbędnych mediów /w tym energia elektryczna/

    - W imieniu Zamawiającego zgłosić urządzenia ciśnieniowe do odbioru i rejestracji 
w Urzędzie Dozoru Technicznego

    - Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy, oraz harmonogram rzeczowo finansowy dla przedmiotowej Inwestycji, który musi zaakceptować Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru.. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

Szczegółowy zakres zamówienia według załączonych do siwz przedmiarów robót stanowiących załączniki nr 1, specyfikacji technicznej wykonania /załącznik nr 2/, instrukcji technologicznej obsługi i eksploatacji /załącznik nr 3/, i dokumentacji projektowej /załącznik nr 4/, oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

§ 6.

Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki szczegółowe wymienione w § 5 umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania oraz w szczególności:

      - zabezpieczenie placu budowy,

      - utrzymywanie należytego porządku na terenie budowy,

      - niezwłoczne wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,

      - odpowiedzialność z tytułu wymaganych zabezpieczeń prowadzonych robót, istniejących urządzeń technicznych, obiektów budowlanych, znaków stabilizacji osnowy geodezyjnej oraz drzewostanu,

      - w przypadku wystąpienia wody gruntowej podczas prowadzenia robót ziemnych w okresie długotrwałych opadów deszczu wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt odwodnienie wykopów,

      - roboty prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, nie powodując szkodliwych zmian w środowisku naturalnym.

§ 7.

- Zamawiający może zlecić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy wykonanie zamówień uzupełniających tego samego rodzaju, których wartość finansowa nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.

Szczegółowe uwarunkowania określać będzie umowa i szczegółowy kosztorys ofertowy dla danego zakresu robót wskazanego przez Zamawiającego.

Zamówienia będą zlecone na podstawie oddzielnego zamówienia udzielonego z wolnej ręki 
z zachowaniem postanowień art. 67 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Ustalenia dodatkowe - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 
o kosztorys ofertowy podstawą do określenia norm nakładów rzeczowych będą pozycje KNR-ów. 
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Brakujące ceny czynników /nie występujące w kosztorysie ofertowym/ produkcji zostaną przyjęte wg kwartalnych informacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego ich wbudowanie w tym:

        - stawka kosztorysowa robocizny

        - narzut kosztów pośrednich

        - narzut kosztów zakupu

        - zysk

        - ceny sprzętu           /nie występujące w ofercie podstawowej/

        - cena materiałów     /nie występujące w ofercie podstawowej/

- Wartości zamówień uzupełniających zostaną wycenione w kosztorysach ofertowych, które Wykonawca sporządzi na podstawie zakresu robót przekazanego przez Zamawiającego zgodnie 
z nakładami rzeczowymi, wskaźnikami i cenami przyjętymi w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

§ 8.

- Rozliczanie robót będzie następowało fakturami przejściowymi za wykonane i odebrane roboty wynikające z umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego do wysokości 80 % wartości umowy, których załącznikiem będzie „Protokół odbioru wykonanych robót” potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz fakturą końcową - po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

- Faktury przejściowe regulowane będą w danych latach obowiązywania umowy, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego do wysokości 80% wartości umowy, oraz zabezpieczonych środków finansowych na przedmiot umowy w danym roku obowiązywania umowy, tj. zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego inwestycji, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zapłata faktur następować będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Odpowiada za uszkodzenia budowli sąsiadujących z inwestycją, nawierzchni dróg, urządzeń podziemnych i naziemnych, zapewnia ochronę znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa.

§ 10.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji w zakresie robót wyszczególnionych w ofercie z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Generalny Wykonawca wprowadzając na budowę podwykonawcę jest obowiązany przekazać Zamawiającemu kopię umowy z tym podwykonawcą.

- Po wprowadzeniu na budowę podwykonawcy, Zamawiający ma prawo umowę z Generalnym Wykonawcą traktować jako umowę wspólną wg zasad opisanych w art. 23 i 141 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, a przez to będzie m. innymi upoważniony do bezpośredniej płatności za roboty faktycznemu ich realizatorowi.

- Z upoważnienia zapisanego w ust. 3, Zamawiający skorzysta na wniosek podwykonawcy, jeżeli ten przedstawi zamawiającemu dowód, że Generalny Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy za roboty przez niego zrealizowane i zapłacone Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Generalnym Wykonawcą z przyczyn obciążających Generalnego Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że Generalny Wykonawca nie płaci podwykonawcom za roboty przez nich zrealizowane, mimo iż za te roboty otrzymał wynagrodzenie od Zamawiającego. Rozwiązanie umowy następuje na wniosek podwykonawcy.

- Przy wypłacie wynagrodzenia bezpośrednio na konto podwykonawcy Zamawiający zatrzyma 8 % wartości tego wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 będzie przeniesiona na konto kaucji gwarancji, a po upływie rękojmi i gwarancji jakości zwrócona na konto Generalnego Wykonawcy.

§ 11.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową.

§ 12.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego, technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji projektowej.

- Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie określonym w ustawie „Prawo budowlane” potwierdzające ich jakość /tj, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności jak też dla materiałów, które są dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie indywidualnej dokumentacji poświadczonej oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania poprzez zlecenie przeprowadzenia badań laboratoryjnych. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań kosztami ich przeprowadzenia obciążony zostanie Wykonawca zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wszystkie urządzenia przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego na podstawie projektu technicznego.

- W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i posiadać wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego na piśmie 
o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji projektowej.

- W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za osiągnięty efekt technologiczny, który musi być co najmniej równoważny w stosunku do określonego w dokumentacji technicznej i SIWZ.

- Wykonawca przeprowadzi przed wbudowaniem filtrów równoważnych co najmniej 7 dniowe badania technologiczne bezpośrednio na na obiekcie w m. Janów oraz uzyska w tym okresie jakość wody do picia co najmniej równorzędną. Jakość wody uzdatnionej w tym okresie musi być potwierdzona przez PSSE Laboratorium w Zwoleniu. Osiągnięte wyniki badań przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru.

- W przypadku nie osiągnięcia wyników badań wody uzdatnionej co najmniej równoważnych Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dostarczenia i wbudowania filtrów spełniających warunki określone w dokumentacji.

- W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń, materiałów równoważnych wszystkie koszty związane z uzyskaniem akceptacji dla ich zastosowania w rozumieniu prawa budowlanego, oraz warunków postawionych w SIWZ wraz z załącznikami poniesie Wykonawca robót budowlanych.

- Wykonawca wykona na własny koszt roboty budowlane konieczne do wykonania,
a wynikające z zastosowania urządzeń równoważnych.

§ 13.

- Zamawiający oświadcza, że:

  - dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy stanowi komplet na realizację przedmiotu umowy,

  - posiada zabezpieczenie finansowe na przedmiot umowy.

§ 14.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

§ 15.

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest ............................

................................ zaś Wykonawcę reprezentuje  ..........................................................

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będą:

.................................................  –   branża budowlana posiadający uprawnienia budowlane nr 
..........................................................................................

Pan .......................................   –   branża elektryczna posiadający uprawnienia budowlane nr ..........................................................................................

Pan .......................................   –   branża instalacyjna posiadający uprawnienia budowlane nr 
..........................................................................................

Pan ...................................   –   branża drogowa posiadający uprawnienia budowlane nr 
...........................................................................................

którzy są uprawnieni do wydawania Wykonawcy poleceń niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy .

- Kierownikiem budowy dla poszczególnych branż będą:

Branża budowlana:		Pan ............................ posiadający uprawnienia budowlane nr ............

..................................................................

Branża elektryczna:		Pan ............................ posiadający uprawnienia budowlane nr ............

....................................................................

Branża instalacyjna:	Pan ........................... posiadający uprawnienia budowlane nr .............

.................................................................................

Branża drogowa:		Pan ........................... posiadająca uprawnienia budowlane nr .............

................................................................................

- Ustanowieni inspektorzy nadzoru z ramienia Zamawiającego i kier. budowy z ramienia Wykonawcy winni działać w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie „Prawo budowlane’’ oraz w treści umów zawartych pomiędzy nimi a Zamawiającymi.

§ 16.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu przedmiotu umowy 
w całości, poprzedzony odbiorami branżowymi.

- Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pismem z dołączonymi dokumentami określonymi w § 17 pkt 2, skierowanym do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

§ 17.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest kompleksowe oddanie do użytku przedmiotu umowy zgodnie z projektem technicznym i postanowieniami Prawa budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy zgłoszeniu zakończenia robót:

      - oryginał dziennika budowy,

      - dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora projektu,

      - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnym lub jednostkowym stosowaniu w budownictwie materiałów wbudowanych, wymagane zgodnie z ustaleniami prawa budowlanego,

      - wymagane dokumenty , protokóły badań i sprawdzeń,

      - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami zgłoszenia i przepisami oraz o uporządkowaniu terenu budowy.

      - Inne dokumenty wynikające z zapisów specyfikacji technicznej wykonania.

§ 18.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- Wykonawca udziela na piśmie gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy na okres 
3 lat, a termin gwarancji liczy się od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 19.

- Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca w dniu ........................... wniósł  8 % wartości przedmiotu umowy tj. ................................ zł, słownie: .............................................. w formie:  ...................................................., przy czym:

- 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze inwestycji, stanowiącym zabezpieczenie zgodne z umową wykonania robót,

- pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po upływie rękojmi, stanowiąc zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 20.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

      - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

      - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

      - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,50 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 
0,50 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych 
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy „Prawo zamówień  publicznych” z dnia 29.01.2004 r.

  - Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 21.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający jest obowiązany odebrać wykonane roboty, zapłacić za wykonane roboty i za zabezpieczenie przerwanych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiający nie płaci za częściowo wykonane roboty i za zabezpieczenie przerwanych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 22.

Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, przysługują im odsetki za opóźnienie w zapłacie według ogólnie obowiązujących zasad.

§ 23.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z technologią przyjętą w dokumentacji projektowej.

- W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

§ 24.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004r., prawo budowlane wraz 
z aktami wykonawczymi.

- Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

§ 25.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 26.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:								      WYKONAWCA:

Załącznik Nr 9

.....................................................

pieczęć Wykonawcy

# Oświadczenie

Przystępując do przetargu nieograniczonego dotyczącego Budowy dwustopniowej stacji uzdatniania wody w m. Janów o wydajności szczytowej 100 m3/h w zakresie określonym w siwz, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania,

Wykonawca tj. .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z dn. 09.02.2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

............................................ dn.  ...........................

........................................................................

podpis osób uprawnionych do reprezentacji oferenta

Załącznik Nr 10

.....................................................

pieczęć Wykonawcy

# Oświadczenie

Przystępując do przetargu nieograniczonego dotyczącego Budowy dwustopniowej stacji uzdatniania wody w m. Janów o wydajności szczytowej 100 m3/h w zakresie określonym w siwz, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania,

Wykonawca tj. .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust.1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z dn. 09.02.2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

............................................ dn.  ...........................

........................................................................

podpis osób uprawnionych do reprezentacji oferenta

Załącznik Nr 11

.....................................................

pieczęć Wykonawcy

# Oświadczenie

Przystępując do przetargu nieograniczonego dotyczącego Budowy dwustopniowej stacji uzdatniania wody w m. Janów o wydajności szczytowej 100 m3/h w zakresie określonym 
w siwz, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania,

Wykonawca tj. .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadcza, że w dniu .......................................... dokonał wizji lokalnej obiektu stacji uzdatniania wody w m. Janów, oraz zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną dotyczącą budowy SUW. Jednocześnie oświadcza, że nie wnosi do niej żadnych uwag jak również pozostałych dokumentów przetargowych.

............................................ dn.  ...........................

........................................................................

podpis osób uprawnionych do reprezentacji oferenta

Załącznik Nr 12

.....................................................

pieczęć Wykonawcy

# Oświadczenie

Przystępując do przetargu nieograniczonego dotyczącego Budowy dwustopniowej stacji uzdatniania wody w m. Janów o wydajności szczytowej 100 m3/h w zakresie określonym 
w siwz, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania,

Wykonawca tj. .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadcza, że na etapie składania ofert i wyboru wykonawcy na podstawie własnego doświadczenia i literatury w tym zakresie gwarantuje Zamawiającemu uzyskanie efektu technologicznego przy zastosowaniu urządzeń równoważnych.

Wykonawca zamierza zastosować następujące urządzenia równoważne:

- .........................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

............................................ dn.  ...........................

........................................................................

podpis osób uprawnionych do reprezentacji oferenta